清单编制说明

工程名称:凤北新苑北区供水提升项目

一、工程概况： 建设地点：安徽省宿州萧县凤北新苑； 项目内容: 凤北新苑北区供水提升项目，增加一路进水管道、原有水表及阀门更换、消防栓加装水表、增加生活水箱及配套变频控制柜等配套设施、泵房选址地进行泵组基础及配套监控设施安装、二地块预留管网衔接。 二、编制依据： 1、本工程业主要求及其他。 三、其他需要说明的问题： 1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的工程内容，承包人应将工程量清单与比选文件、合同条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。 2、发包人根据工程实际情况，工程量清单中的工程项目在施工中酌情进行调整。 3、除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价包括由承包人承担的直接费、间接费、其它费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。 4、符合合同规定的全部费用都包括在工程量清单所列的各项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细描述或列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。承包人投标时，其工程险承包人根据国家规定自行进行保险；第三者责任险、施工设备险和人身意外伤害险的保险费由承包人根据相关规定自行测算,并摊入有关项目内,发包人不另行支付。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。 5、工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价或合价，则认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。 6、工程量清单中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正： 6.1、工程量清单中任何项目的单价与其工程量的乘积和该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。 6.2、若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价（投标人报价中单价、合价均保留两位小数）。 7、承包人应自行合理安排施工顺序，因投标人工序问题造成的增加工程量，招标人不予认可，一切责任均由承包人负责。 8、对于本项目工程劳务承包人有以下具体要求： 8.1、投标人报价应充分考虑材料、机械、设备等周转费用，施工过程中产生的所有材料、机械、设备、模板、钢管、包箍、扣件等零星材料一切费用由乙方自行负责费用已经包含在综合单价中，不在另行支付。 8.2、用电约定：根据项目情况，承包人要自备满足工程需要的发电机组（燃油自理），配电设施满足标准配电要求相关费用已包含在综合单价中。 8.3、承包人与地方签订的机械、材料、劳务工人等一切相关协议项目部将不进行任何担保，给招标人造成的任何损失项目将追究相关责任。 8.4、安全文明施工：现场标志标牌由承包人配备；施工过程中，承包人需无条件地配合好项目的各项迎检和应急保障工作，包括工完场清，投入人工、机械配合布置现场迎检，迎检配合工作费用含在综合单价内。 8.5、施工所用的挖掘机、钢筋加工、电焊机、发电机（含燃油）、小型机具等所有机械设备一切费用，工地范围内各种材料、机械、设备等倒运含在综合单价内。 8.6、施工工程中不得污染施工现场和周围的土地，污水及其他污染物严禁向周围随意排放，符合国家环保相关要求；由于承包人原因造成的环境破坏以及地方问题所引起的一切费用均由承包人负责。 8.7、工作土方开挖、回填、外运等全部由劳务承包人自行解决，考虑在综合单价内，不再另行计量。 8.8、根据上级单位的要求导致工程量增减，对合同单价不进行调整。 8.9、特殊地质情况按甲方制订的方案处理，乙方无条件配合，单价不予调整。 8.10、承包人应充分考虑施工现场既有施工便道，场内道路需要钢板及土方整平道路的一切费用由承包人自行负责。 8.11、施工现场的清理、整洁工作由承包人承担，如不服从规定管理，招标人可安排处理，造成的一切费用由承包人承担。 8.12、清单内工程量不作为最终结算依据，以招标人现场实测为准；根据上级单位的要求导致工程量增减，对合同单价不进行调整。 8.13、承包人必须严格按照监理、业主及招标人下发的节点进度计划执行，若项目在施工过程中发现，承包人当前资源配置不能满足节点进度目标实现时，承包人须无条件服从甲方要求增加人材机，保障项目甲方节点进度目标实现，否则，导致节点计划未完成，监理、业主对我进行的处罚，将由承包人全部承担；若承包人施工不能满足要求，招标人将进行工程量切割，由此造成的二次招标、新队伍人员进出场、工程施工中超出的费用及一切损失由承包人承担。 8.14、此单价是工程达到合同要求的质量标准所需要的全部价格，承包人应充分考虑到施工所在地气候及其他环境变化可能发生的各种涨价因素，实施期间不论发生工、料、机的价格浮动或政策性变化，单价均不作调整。所有地方及各部门协调由劳务承包人负责，费用包含单价中，不再单独列支。 8.15、砖墙砌筑工程，材料以及配合砌筑工程上料所用的机械由承包人承担，承包人严格按照相关规范及图纸要求施工。 8.16、内外脚手架工程、本项目所用模板工程承包人包工包料，一切费用由承包人在投标报价中包含，脚手架工程、模板工程承包人严格按照相关规范及图纸要求施工，对施工中不规范情况，甲方提出整改要求的，承包人无条件接受整改。 8.17、清单内钢筋工程为钢筋采购、加工、运输、绑扎、焊接等费用，混凝土工程为浇筑、震动、养护等施工费用 8.21、以上单价均为含税价格（9%），承包人报价时应充分考虑，承包人结算付款时提供等额税票；为了保证工程合同的履行，乙方向招标人交纳履约保证金（中标金额2%），作为乙方履行合同的担保。经甲方验收合格后，甲方在扣除应扣款项后，退还剩余履约保证金给承包人，在此期间，不计利息 。其余未尽事官，双方参照本项目比选文件、合同文件及业主下发的相关制度及管理办法执行。